### Phần 1: Phân loại ý kiến trong bảng Start–Stop–Continue

| Mã | Phân loại | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để Product Owner xem xét ưu tiên, không thảo luận tại Retrospective. |
| R-02 | Cách làm việc | Cần viết lại cho cụ thể hành vi vì ý kiến quá mơ hồ, không thể đo lường hay thực hiện. |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại câu theo hướng hệ thống: Dừng việc thay đổi quy tắc nghiệp vụ khi chưa có sự thống nhất của cả nhóm. |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ lại ở cột Stop để nhóm chấm dứt việc trao đổi quy tắc ngầm qua kênh cá nhân. |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ lại ở cột Continue để duy trì văn hóa phối hợp giữa người làm luồng và người kiểm thử. |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog và Sprint Planning để xác định mục tiêu sản phẩm, không phải cải tiến quy trình. |
| R-07 | Cách làm việc | Giữ lại ở cột Stop để bác bỏ hoàn toàn ý định hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng chỉ vì áp lực thời gian. |

### Phần 2: Sửa và chọn Improvement cho Sprint 12

Loại bỏ IM-11-01 và IM-11-02 do nội dung chung chung, không có tiêu chí kiểm tra. Loại bỏ IM-11-03 vì đây là chỉ số sản phẩm. Chọn IM-11-04 làm cải tiến mới và hoàn thiện thông tin theo dõi.

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi có thay đổi về quy tắc chuyển người, nhóm sẽ cập nhật tài liệu kỹ thuật chung trên wiki và thông báo tại kênh chung trước khi viết mã. | Nam và Khánh Vy | Daily Scrum khi phát sinh thay đổi và trước buổi kiểm thử tích hợp | Lịch sử cập nhật tài liệu chung có ghi nhận phiên bản mới |

Cách xử lý IM-10-02: Nhóm không gia hạn đơn thuần mà phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ là sự chậm trễ cấp quyền môi trường kiểm thử. Scrum Master chịu trách nhiệm đảm bảo quyền truy cập môi trường cho Khánh Vy hoàn tất ngay trước Ngày 1 của Sprint 12 để đợt kiểm thử tích hợp đầu tiên diễn ra đúng hạn vào Ngày 4.

Phần 3: Nhận xét cách điều phối của Scrum Master và Product Owner

- Scrum Master mở đầu bằng câu hỏi truy cứu trách nhiệm cá nhân thay vì tìm lỗi sai của hệ thống, khiến môi trường an toàn tâm lý bị phá vỡ và làm các thành viên e ngại, ngừng chia sẻ thẳng thắn.

- Product Owner áp đặt việc trả lời từng ý kiến và tự quyết định giải pháp thay vì để nhóm tự tổ chức, tước đi quyền cùng đồng thuận và quyền tự chủ của toàn bộ Scrum Team trong việc chọn lựa hành động cải tiến.